[기획서 v2.5] 재택·부업·알바 특화 무료 반응형 웹 채용 플랫폼

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: (미정 / 브랜드명 추후 결정)

- 목적: 주부, 프리랜서, 알바 구직자를 위한 재택/단기/시간제 중심의 100% 무료 매칭 플랫폼 구축

- 플랫폼 형태: 반응형 웹 (Desktop / Mobile)

- 개발 방식: Cursor IDE 기반 AI 협업 직접 개발

- 수익 모델: 구글 애드센스(Google AdSense) 디스플레이 광고 기반 트래픽 수익

2. 인프라 및 기술 스택

- Frontend & Hosting: Vercel + Next.js (App Router), Tailwind CSS

- Backend & Database: Firebase (Firestore, Firebase Auth, Storage, FCM)

  - DB Schema: Cursor IDE가 개발 진행 시 최적의 구조로 자체 설계

- 인증 & 검증: 소셜 로그인(구글/카카오/네이버) + 국세청 사업자등록번호 조회 API (무료)

3. Cursor IDE 기반 1차 MVP 개발 로드맵

| 단계 | 작업 영역 | 주요 구현 내용 | Cursor IDE 활용 프롬프트 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 프로젝트 세팅 & 레이아웃 | Next.js + Tailwind + Firebase 연동 및 공통 레이아웃(Header, Main Content, Footer) 구축 | "Next.js App Router 기반 프로젝트를 생성하고, 반응형 Header(로고, 메뉴, 로그인 버튼), Main Content, Footer(사업자 정보, 하단 애드센스 영역)를 갖춘 공통 Layout을 구현해줘." |
| 2단계 | 인증 (Auth) | Firebase Auth 기반 소셜 로그인 및 유저 역할('구직자', '기업') 구분 저장 | "Firebase Auth를 사용해 소셜 로그인 및 유저 역할('jobseeker', 'company')을 구분하는 Auth 시스템을 구축해줘. DB 구조는 효율적으로 직접 설계해줘." |
| 3단계 | DB & 공고 작성 | 기업회원의 국세청 사업자 API 검증, 기업 공고 등록 UI 및 DB 저장 | "국세청 사업자 검증 API 연동 후, 기업 회원이 공고를 작성해 Firestore에 저장하는 폼과 로직을 만들어줘." |
| 4단계 | 공고 조회 & 지원 | 메인 공고 카드리스트(반응형), 다중 필터 검색, 초간단 지원 및 파일 업로드 | "모바일 반응형 카드 형태의 공고 목록 페이지와, 클릭 시 팝업으로 이력서 파일(Firebase Storage)을 첨부해 지원하는 기능을 만들어줘." |
| 5단계 | 마이페이지 & 알림 | 지원 내역 조회, 지원자 열람/합불 변경, 이메일/웹 푸시(FCM) 알림 | "구직자는 본인 지원 내역을, 기업은 지원자의 이력서를 확인하고 합/불 상태를 변경하는 마이페이지 UI를 구현해줘. 이메일 발송은 적절한 무료 라이브러리/서비스를 판단해서 연동해줘." |
| 6단계 | 애드센스 & 관리자 | 구글 애드센스 스크립트 배치(상단/인피드/상세), 미승인 공고 검수 Admin | "Google AdSense 인피드 광고 컴포넌트를 공고 리스트 사이에 삽입하고, 미승인 공고를 승인하는 관리자 페이지를 구성해줘." |

4. 인증, 알림 및 광고 구조 (0원 운영)

- 기업 검증: 국세청 사업자등록번호 조회 API (무료) + 첫 공고 관리자 승인제

- 알림: FCM (웹 푸시) + 무료 이메일 발송 솔루션 (Cursor IDE 자체 판단 및 연동)

- 애드센스 배치: Header 하단 상단 배너, 공고 리스트 인피드(In-feed), 공고 상세페이지 하단 및 Footer 상단

5. 히스토리

- v2.4: 1단계 개발 로드맵에 공통 레이아웃(Header, Main Content, Footer) 명시 추가

- v2.5: 이메일 발송 무료 솔루션 커스텀 선택 권한을 Cursor IDE로 위임 반영